**任务书**

1. **分工**

薛晴：负责前端开发和部分文档编写

王禹轩：负责前后端开发的统筹和部分后端开发

陈曼琪：负责部分后端开发和部分文档编写

1. **开发计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **起止时间** | **主要内容** | **预期目标** |
| 2022.09.20-2022.10.1 | 联系指导老师，明确软件总体需求，确定开发平台 | 编写任务书与选题报告 |
| 2022.10.1-2022.10.15 | 完成项目概要设计，制定编码规范 | 编写概要设计、软件编码要求文档 |
| 2020.10.16-2022.11.10 | 完成项目详细设计，定义前后端接口，前端实现基础界面，后端完成传统关系代数运算的逻辑实现 | 编写详细设计文档，实现部分编码 |
| 2022.11.11-2022.12.10 | 实现软件所有功能 | 软件编码实现 |
| 2022.12.11-2022.12.25 | 测试软件功能并优化，编写相关文档 | 编写软件测试文档 |